بریف جامع سامانه
اتوماسیون به‌روزرسانی قیمت محصولات

سند مرجع محصول، معماری، نیازمندی‌ها و مسیر اجرا

شرکت پترو فولاد نیکان

نسخه ۱.۰ — ۲۷ مرداد ۱۴۰۵

# ۱. خلاصه اجرایی

سامانه اتوماسیون به‌روزرسانی قیمت محصولات، یک سامانه تحت وب مستقل برای دریافت قیمت از منابع مختلف، استخراج و استانداردسازی داده، تطبیق با محصولات کاتالوگ، تشخیص موارد مشکوک، تأیید انسانی و انتشار کنترل‌شده قیمت‌های نهایی در Website هدف است.

مرجع اصلی قیمت در این سامانه خواهد بود. قیمت‌ها، منابع، داده‌های خام، سوابق تغییر، نتایج تطبیق، تصمیم اپراتور و سوابق ارسال در پایگاه داده سامانه نگهداری می‌شوند. Website فقط قیمت تأییدشده را از طریق API دریافت می‌کند و مسئول نمایش عمومی، تاریخچه، نمودار و محاسبه درصد تغییرات است.

اصل محوری پروژه: هیچ قیمت ناشناخته یا تطبیق‌داده‌نشده‌ای مستقیماً در Website منتشر نمی‌شود.

# ۲. مسئله و ضرورت ایجاد سامانه

قیمت‌ها از کانال‌های تلگرام و بله، سایت‌های عمومی، فایل‌های Excel/CSV، PDF، تصاویر و ورود دستی دریافت می‌شوند.

نام‌گذاری کالاها در منابع مختلف یکسان نیست و تطبیق دستی زمان‌بر و خطاپذیر است.

برخی قیمت‌ها مربوط به کارخانه و برخی مربوط به انبار هستند و نباید با یکدیگر مخلوط شوند.

قیمت مشکوک باید قبل از انتشار شناسایی و برای بررسی انسانی ارائه شود.

لازم است تمام تصمیم‌ها و منابع قابل پیگیری و حسابرسی باشند.

وابستگی مستقیم به Website یا فرض وجود API در سایت رقبا نباید معماری سامانه را محدود کند.

# ۳. اهداف سامانه

| هدف | شرح |
| --- | --- |
| دریافت متمرکز | دریافت اطلاعات از منابع عمومی و فایل‌های ارسالی در یک سامانه واحد |
| استانداردسازی | تبدیل متن، فایل و تصویر به ساختار استاندارد قیمت |
| تطبیق دقیق | اتصال اطلاعات دریافتی به محصول دارای کد یکتای داخلی |
| کنترل کیفیت | تشخیص قیمت‌های مشکوک و ناقص |
| تأیید انسانی | تصمیم‌گیری اپراتور پیش از ثبت قیمت نهایی |
| انتشار کنترل‌شده | ارسال فقط قیمت نهایی به Website از طریق API |
| گزارش‌پذیری | ثبت منبع، زمان، کاربر، تصمیم و خطا برای هر قیمت |

# ۴. دامنه محصولات و سلسله‌مراتب

رابط سامانه بر اساس هفت گروه اصلی طراحی می‌شود:

| گروه اصلی | نمونه دسته‌ها |
| --- | --- |
| میلگرد | آجدار، ساده، کلاف |
| تیرآهن | ذوب‌آهن، فایکو و سایر برندها |
| ورق | سیاه، روغنی، گالوانیزه و آلیاژی |
| نبشی | سبک، سنگین و برندهای مرتبط |
| ناودانی | سبک، سنگین و برندهای مرتبط |
| پروفیل | ساختمانی، صنعتی، مبلی، زد و گالوانیزه |
| لوله | مانیسمان، درزدار، گازی، داربستی، API، جدارچاه و گالوانیزه |

ساختار منطقی: گروه اصلی ← دسته ← محصول ← برند/تولیدکننده ← قیمت‌های دریافتی ← قیمت نهایی روزانه.

هر محصول در هر دو سامانه با product_code یکتا شناسایی می‌شود. نام کالا برای پیشنهاد تطبیق استفاده می‌شود، اما معیار نهایی ثبت و انتشار، کد یکتا است.

# ۵. معماری کلان

سامانه از پنج لایه اصلی تشکیل می‌شود:

رابط کاربری و پنل مدیریت: مدیریت منابع، محصولات، قیمت‌ها، کاربران و بررسی‌ها.

Backend API: احراز هویت، قوانین کسب‌وکار، دسترسی به داده و ارتباط با Website.

لایه دریافت منابع: آداپتورهای سایت، تلگرام، فایل، تصویر و ورود دستی.

لایه پردازش: صف، استخراج، OCR، استانداردسازی، تطبیق و تشخیص ناهنجاری.

لایه انتشار: ارسال قیمت تأییدشده به Website و ثبت نتیجه عملیات.

نمای ساده جریان: منابع ← آداپتور دریافت ← صف پردازش ← داده خام ← استخراج ← تطبیق محصول ← بررسی مشکوک ← تأیید انسانی ← قیمت نهایی ← API Website

# ۶. منابع اطلاعاتی و روش دریافت

## ۶.۱ سایت‌های عمومی رقبا

رقبا الزاماً API رسمی ارائه نمی‌کنند. برای صفحات عمومی، سامانه از Connector یا Scraper اختصاصی استفاده می‌کند. برای هر سایت تنظیمات جداگانه تعریف می‌شود، چون ساختار جدول، نام ستون‌ها، تاریخ و روش بارگذاری قیمت متفاوت است.

دریافت HTML و استخراج جدول‌های عمومی؛

خواندن JSON یا داده‌های موجود در صفحه؛

اجرای Browser Worker برای صفحاتی که قیمت با JavaScript ساخته می‌شود؛

دریافت فایل عمومی PDF، Excel یا CSV؛

ذخیره لینک، زمان دریافت و نسخه خام صفحه؛

تنظیم فاصله درخواست، کش و زمان‌بندی برای جلوگیری از فشار غیرضروری.

سامانه نباید برای ورود غیرمجاز، عبور از CAPTCHA، دسترسی به بخش خصوصی، دور زدن احراز هویت یا نقض محدودیت‌های فنی طراحی شود. فقط داده عمومی و قابل دسترسی دریافت می‌شود.

## ۶.۲ کانال‌های تلگرام

برای کانال‌های رقبا، Bot API معمولاً کافی نیست؛ زیرا ربات باید عضو کانال باشد تا پیام‌های کانال را دریافت کند. راهکار عملی پایلوت، استفاده از یک حساب کاربری سازمانی اختصاصی و Telegram API/TDLib برای کانال‌های عمومی و کانال‌هایی است که حساب مجاز به مشاهده آن‌هاست. این حساب نباید حساب شخصی مدیرعامل باشد.

دریافت متن، تصویر، فایل، زمان انتشار و لینک پیام؛

ثبت شناسه یکتای پیام برای جلوگیری از پردازش تکراری؛

ذخیره پیام خام پیش از استخراج؛

پردازش تصویر با OCR در صورت تصویری بودن لیست قیمت؛

ثبت وضعیت دسترسی، قطع اتصال، تغییر ساختار یا محدودیت درخواست؛

پیش‌بینی مسیر جایگزین ورود دستی یا بارگذاری فایل.

## ۶.۳ فایل و ورود دستی

آپلود Excel و CSV با پیش‌نمایش ستون‌ها و نگاشت به فیلدهای استاندارد؛

آپلود PDF و تصویر با ذخیره فایل اصلی و نتیجه OCR؛

فرم ورود دستی متن کپی‌شده از کانال با لینک منبع؛

ثبت کاربر، زمان، توضیحات و منبع برای همه ورودی‌های دستی.

# ۷. مدل پیشنهادی مدیریت منابع

مدل مناسب، ترکیبی است: مدیریت کامل منابع در صفحه تنظیمات منابع و امکان افزودن سریع منبع از صفحه دسته یا محصول. منبع یک موجودیت مستقل است و نباید صرفاً زیرمجموعه محصول باشد، چون یک منبع می‌تواند برای چند دسته، برند یا محصول کاربرد داشته باشد.

| فیلد | شرح |
| --- | --- |
| نام منبع | نام قابل تشخیص برای کاربر |
| نوع منبع | تلگرام، بله، سایت، Excel، CSV، PDF، تصویر یا دستی |
| آدرس/شناسه | URL سایت، لینک کانال، شناسه فایل یا مسیر منبع |
| دامنه کاربرد | گروه، دسته، برند یا محصول مرتبط |
| نوع قیمت | کارخانه، انبار یا هر دو |
| زمان‌بندی | دستی، ساعتی، روزانه یا دوره‌ای |
| وضعیت | فعال، غیرفعال، خطادار یا نیازمند بررسی |
| اولویت و اعتبار | وزن منبع در پیشنهاد قیمت نهایی |
| آخرین اجرا | زمان، تعداد رکورد و خطای آخرین دریافت |

در صفحه دسته یا برند، دکمه «افزودن منبع» فقط فرم سریع را باز می‌کند و منبع ایجادشده در فهرست مرکزی منابع نیز قابل مدیریت خواهد بود.

# ۸. رابط کاربری اصلی

## ۸.۱ داشبورد

تعداد دریافت‌های امروز؛

تعداد قیمت‌های استخراج‌شده؛

تعداد موارد نیازمند بررسی؛

قیمت‌های مشکوک؛

تعداد قیمت‌های تأییدشده؛

تعداد ارسال موفق و ناموفق به Website؛

محصولات بدون قیمت؛

منابع قطع‌شده یا خطادار؛

آخرین فعالیت‌های کاربران.

## ۸.۲ صفحه دسته و تب برند

در هر دسته، تب «همه برندها» و سپس تب هر برند دارای محصول نمایش داده می‌شود. تب برند باعث می‌شود کاربر فقط قیمت‌های همان برند را بررسی کند.

| سایز یا نام کالا | قیمت کارخانه | منبع نهایی | قیمت انبار | منبع نهایی | جزئیات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱۴ | ۳۲۵٬۰۰۰ | کانال الف | ۳۲۸٬۰۰۰ | لیست انبار | مشاهده |
| ۱۶ | ۳۲۳٬۰۰۰ | سایت ب | — | — | مشاهده |

بالای جدول، انتخاب تاریخ شمسی، رفتن به روز قبل و بعد، انتخاب مستقیم تاریخ، فیلتر نوع قیمت، فیلتر وضعیت و خروجی تصویر قرار می‌گیرد.

## ۸.۳ پنجره جزئیات

کد یکتای محصول، برند، دسته و مشخصات فنی؛

قیمت‌های دریافتی از همه منابع؛

زمان دریافت و لینک منبع؛

قیمت انتخاب‌شده و منبع نهایی؛

روش انتخاب و دلیل مشکوک بودن؛

نام کاربر تأییدکننده و زمان تأیید؛

وضعیت ارسال به Website و شناسه عملیات.

# ۹. نمودار تاریخی قیمت

در صفحه دسته و تب هر برند، علاوه بر جدول، نمودار تاریخی قیمت نمایش داده می‌شود. نمودار از نوع ترکیبی میله‌ای ـ خطی است: محور عمودی قیمت، محور افقی تاریخ، هر میله قیمت نهایی همان روز و نقاط متصل‌کننده روند تغییرات را نشان می‌دهند.

قیمت کارخانه و انبار در نمودار جداگانه یا با انتخابگر قابل مشاهده باشند؛

بازه‌های ۷ روز، ۳۰ روز، ۳ ماه و ۶ ماه ارائه شود؛

روزهای بدون قیمت با مقدار null ذخیره شوند، نه صفر؛

در روز بدون قیمت، میله نمایش داده نشود؛

خط روند از نقطه روز قبل مستقیماً به نقطه روز بعد متصل شود و به کف چارت سقوط نکند؛

Tooltip شامل تاریخ، قیمت، واحد و منبع نهایی باشد؛

نمودار با فیلتر برند و تاریخ صفحه هماهنگ باشد.

# ۱۰. چرخه پردازش داده

دریافت: منبع طبق زمان‌بندی یا به‌صورت دستی خوانده می‌شود.

ذخیره خام: متن، فایل، تصویر، HTML و مشخصات دریافت بدون تغییر ذخیره می‌شود.

تشخیص نوع: سامانه بررسی می‌کند داده قیمت است یا خیر.

استخراج: کالا، برند، سایز، ضخامت، ابعاد، قیمت، واحد و نوع قیمت استخراج می‌شود.

استانداردسازی: اعداد، واحدها، نام‌ها و قالب تاریخ یکسان می‌شوند.

تطبیق: رکورد به product_code داخلی متصل می‌شود.

کنترل ناهنجاری: اختلاف با منابع، سوابق و قواعد سامانه بررسی می‌شود.

بررسی انسانی: موارد مشکوک تأیید، رد یا اصلاح می‌شوند.

ثبت قیمت نهایی: قیمت کارخانه یا انبار روزانه ثبت می‌شود.

انتشار: فقط قیمت تأییدشده با API به Website ارسال می‌شود.

# ۱۱. APIهای داخلی سامانه

| گروه API | نمونه مسیرها | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| منابع | /api/sources | تعریف، ویرایش، تست و اجرای منبع |
| دریافت | /api/ingestion/jobs | ایجاد و مشاهده عملیات دریافت |
| استخراج | /api/extraction/jobs | پردازش متن، فایل و تصویر |
| تطبیق | /api/matching/review | بررسی و تأیید تطبیق محصول |
| قیمت دریافتی | /api/price-observations | مشاهده و اصلاح قیمت‌های خام |
| بررسی | /api/reviews | مدیریت قیمت‌های مشکوک |
| قیمت روزانه | /api/daily-prices | ثبت قیمت نهایی هر روز |
| انتشار | /api/website/publications | ارسال، مشاهده و تکرار انتشار |

تمام APIها باید احراز هویت، سطح دسترسی، اعتبارسنجی داده، ثبت Audit Log و شناسه یکتای عملیات داشته باشند.

# ۱۲. API ارتباط با Website

Website هدف API خروجی سامانه را ارائه می‌کند. این API متعلق به Website خودمان است، نه سایت رقبا. قیمت فقط با product_code مشترک ارسال می‌شود و تطبیق بر اساس نام در زمان انتشار مجاز نیست.

حداقل قرارداد ارسال: product_code، نوع قیمت، مبلغ، واحد، تاریخ اعتبار، شناسه منبع نهایی، شناسه تأیید، زمان ارسال و شناسه یکتای عملیات.

اگر product_code در Website وجود نداشته باشد، انتشار باید متوقف و خطا گزارش شود. تکرار درخواست نباید قیمت را دوباره یا به‌صورت ناخواسته ثبت کند؛ برای این کار idempotency key لازم است.

# ۱۳. زیرساخت فنی

| جزء | وظیفه |
| --- | --- |
| Frontend | پنل تحت وب واکنش‌گرا و مینیمال |
| Backend API | منطق سامانه، احراز هویت و APIها |
| PostgreSQL | محصولات، منابع، قیمت‌ها، کاربران و سوابق |
| Object Storage | تصاویر، فایل‌ها، HTML و خروجی‌ها |
| Redis + Queue | صف‌بندی پردازش‌های طولانی |
| Workerها | دریافت سایت، تلگرام، OCR، استخراج، تطبیق و انتشار |
| Scheduler | اجرای زمان‌بندی‌شده منابع |
| Monitoring | سلامت Workerها، خطاها، زمان پاسخ و تعداد رکوردها |
| Secret Management | کلید API، Session تلگرام و رمزهای اتصال |

پردازش‌های طولانی مانند OCR، خزیدن سایت و استخراج نباید در درخواست مستقیم مرورگر اجرا شوند؛ این عملیات باید به صف سپرده شوند تا سامانه پایدار و قابل پیگیری بماند.

## ۱۳.۱ ساختار فولدر پروژه

کاتالوگ محصولات باید در مسیر زیر قرار گیرد:

data/products/catalog.xlsx

ساختار پیشنهادی پروژه برای اتصال به Cursor:

price-update-system/
├── apps/
│   ├── web/
│   ├── api/
│   └── worker/
├── data/
│   ├── products/
│   │   ├── catalog.xlsx
│   │   └── catalog.csv
│   ├── brands/
│   ├── samples/
│   └── sources/
├── docs/
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seed/
├── packages/
│   ├── schemas/
│   ├── product-matching/
│   └── shared/
├── .env.example
├── README.md
└── AGENTS.md

# ۱۴. داده‌ها و موجودیت‌های اصلی

| موجودیت | مهم‌ترین فیلدها |
| --- | --- |
| User | شناسه، نام، نقش، وضعیت |
| ProductGroup | گروه اصلی و وضعیت |
| Category | دسته و گروه مربوط |
| Brand | نام، نام‌های جایگزین و دسته‌های مجاز |
| Product | product_code، نام استاندارد، مشخصات فنی و برند |
| Source | نوع، آدرس، دامنه کاربرد، زمان‌بندی و وضعیت |
| RawItem | داده خام، فایل، لینک، زمان و منبع |
| PriceObservation | قیمت، واحد، نوع قیمت، محصول، منبع و وضعیت |
| Review | دلیل بررسی، تصمیم، کاربر و زمان |
| DailyPrice | قیمت نهایی روزانه و منبع نهایی |
| Publication | مقدار ارسال‌شده، پاسخ Website و وضعیت |

# ۱۵. نقش‌ها و دسترسی‌ها

| نقش | دسترسی |
| --- | --- |
| مدیر سیستم | همه تنظیمات، کاربران، منابع، محصولات و انتشار |
| مدیر قیمت | تطبیق، بررسی، تأیید و ثبت قیمت |
| اپراتور دریافت | ثبت منبع، بارگذاری فایل و اجرای دریافت |
| بازبین | مشاهده داده و تصمیم درباره موارد مشکوک |
| مشاهده‌گر | مشاهده قیمت و گزارش بدون امکان تغییر |

# ۱۶. امنیت و کنترل ریسک

کلید API Website در رابط کاربری یا کد منبع قرار نگیرد.

Session حساب تلگرام در Secret Storage نگهداری شود.

برای Website احراز هویت، محدودیت IP، امضای درخواست یا Bearer Token استفاده شود.

هیچ قیمت تأییدنشده‌ای قابل انتشار نباشد.

تمام تغییرات محصول، منبع، قیمت و تصمیم کاربر ثبت شود.

داده خام حذف نشود و نسخه‌های قبلی حفظ شوند.

برای منابع بیرونی نرخ درخواست، کش و زمان توقف تعریف شود.

در صورت خطا، سامانه هشدار بدهد و امکان پردازش مجدد فراهم باشد.

منبع، زمان دریافت و سطح اطمینان هر قیمت قابل مشاهده باشد.

# ۱۷. وضعیت‌های استاندارد

وضعیت داده: دریافت‌شده ← استخراج‌شده ← نیازمند تطبیق ← تطبیق‌شده ← نیازمند بررسی ← تأییدشده/ردشده ← ثبت نهایی ← ارسال‌شده.

وضعیت منبع: فعال، غیرفعال، در حال دریافت، موفق، خطادار، نیازمند احراز یا قطع دسترسی.

وضعیت قیمت: بدون قیمت، در انتظار بررسی، عادی، مشکوک، تأییدشده، ردشده، ارسال‌شده یا خطای انتشار.

# ۱۸. فازهای اجرایی پیشنهادی

| فاز | خروجی |
| --- | --- |
| فاز صفر | شناخت Website، تثبیت product_code، قرارداد API و کاتالوگ محصولات |
| فاز یک | پنل محصولات، برندها، دسته‌ها، کاربران و منابع |
| فاز دو | دریافت دستی Excel/CSV/متن و ثبت داده خام |
| فاز سه | پایلوت میلگرد با چند منبع عمومی و بدون انتشار خودکار |
| فاز چهار | تطبیق محصول، OCR، دریافت تلگرام و خزنده سایت |
| فاز پنج | تشخیص مشکوک، تأیید انسانی و قیمت نهایی روزانه |
| فاز شش | انتشار کنترل‌شده به Website و نمودارهای تاریخی |
| فاز هفت | گسترش به همه هفت گروه، گزارش‌ها و بهینه‌سازی |

پایلوت باید با تعداد محدود منبع و یک گروه محصول شروع شود. موفقیت پایلوت یعنی دریافت تکرارپذیر، تطبیق قابل بررسی، عدم انتشار اشتباه و ثبت کامل سوابق.

# ۱۹. تصمیم‌های قطعی این بریف

سامانه مستقل و تحت وب است.

قیمت‌ها در سامانه خودکار نگهداری می‌شوند.

Website فقط از طریق API قیمت تأییدشده را دریافت می‌کند.

شناسایی محصول در هر دو سیستم با product_code مشترک انجام می‌شود.

هفت گروه اصلی در رابط کاربری وجود دارد.

در صفحه دسته، برای هر برند تب جدا وجود دارد.

جدول قیمت شامل قیمت کارخانه، منبع نهایی، قیمت انبار، منبع نهایی و جزئیات است.

جزئیات منابع در پنجره بازشو نمایش داده می‌شود.

نتایج بر اساس تاریخ انتخاب‌شده نمایش داده می‌شوند.

نمودار قیمت ترکیبی میله‌ای ـ خطی است و روزهای بدون داده صفر محسوب نمی‌شوند.

مدیریت کامل منابع در صفحه تنظیمات و افزودن سریع منبع از صفحه دسته انجام می‌شود.

برای سایت رقبا API رسمی فرض نمی‌شود و از Connector عمومی با محدودیت و کنترل استفاده می‌شود.

برای تلگرام، حساب سازمانی اختصاصی و مسیر جایگزین دستی پیش‌بینی می‌شود.

انتشار خودکار بدون کنترل انسانی در فاز پایلوت فعال نیست.

# ۱۹.۱ دستورالعمل بصری و طراحی رابط کاربری

زبان بصری سامانه باید مینیمال، مدرن، خلوت و الهام‌گرفته از محصولات اپل باشد؛ اما کپی مستقیم از رابط کاربری اپل مجاز نیست. هدف اصلی، خوانایی قیمت، آرامش بصری و افزایش اعتماد کاربر است.

## اصول بصری

فضای خالی زیاد و تراکم پایین اطلاعات؛

تمرکز بصری روی قیمت نهایی و وضعیت آن؛

کارت‌های ساده با گوشه‌های گرد متوسط؛

استفاده محدود و کنترل‌شده از افکت شیشه‌ای؛

سایه‌های نرم و کم‌رنگ، بدون جلوه‌های نمایشی؛

رنگ تأکیدی محدود به آبی فولادی یا سرمه‌ای؛

انیمیشن‌های کوتاه و ظریف فقط برای تغییر وضعیت و بازشدن پنجره‌ها؛

عدم استفاده از گرادیان‌های شدید، رنگ‌های تند و خطوط سنگین جدول.

## توکن‌های پیشنهادی طراحی

| عنصر | مقدار پیشنهادی |
| --- | --- |
| پس‌زمینه | #F5F5F7 |
| سطح اصلی | rgba(255,255,255,0.72) |
| رنگ اصلی | #1D3557 |
| رنگ متن | #1D1D1F |
| متن کمکی | #6E6E73 |
| موفق | #16803C |
| هشدار | #A66A00 |
| خطا | #C62828 |
| حاشیه | rgba(0,0,0,0.08) |
| شعاع کارت | 16 تا 20px |
| فاصله پایه | 8px |

## قواعد Glassmorphism

پس‌زمینه داشبورد می‌تواند کمی شیشه‌ای باشد.

جدول قیمت باید تقریباً مات و کاملاً خوانا باشد.

پاپ‌آپ جزئیات می‌تواند شیشه‌ای و لایه‌ای باشد.

منوی کناری می‌تواند نیمه‌شفاف باشد.

افکت blur و شفافیت نباید باعث کاهش کنتراست متن و قیمت شود.

در حالت موبایل یا نمایشگر ضعیف، افکت شیشه‌ای باید قابل خاموش‌شدن باشد.

## فونت و تایپوگرافی

برای فارسی، Vazirmatn پیشنهاد می‌شود. فونت باید خوانا، ساده و مناسب نمایش اعداد باشد. وزن‌های ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ استفاده شوند؛ متن عادی ۱۴ تا ۱۵ پیکسل، قیمت اصلی ۲۰ تا ۲۸ پیکسل و تیترها با وزن متوسط نمایش داده شوند.

## قاعده طراحی صفحات

داشبورد: کارت‌های آماری محدود، فضای خالی زیاد و نمایش خطاهای مهم در اولویت؛

صفحه دسته: عنوان، انتخاب تاریخ، تب برند، جدول و نمودار بدون شلوغی؛

تب برند: به‌صورت کنترل انتخابی ساده و قابل اسکرول؛

جزئیات: پاپ‌آپ با مشخصات محصول، همه منابع، قیمت انتخاب‌شده و سوابق تأیید؛

فرم‌ها: حداقل فیلدهای لازم، توضیح کوتاه کنار فیلد و اعتبارسنجی فوری؛

وضعیت‌ها: تأییدشده، مشکوک، بدون قیمت و خطادار با متن و رنگ هم‌زمان؛

دکمه اصلی هر صفحه فقط یک اقدام غالب داشته باشد.

## قواعدی که باید به Cursor داده شود

رابط را با رویکرد مینیمال و قابل‌اعتماد طراحی کن، نه داشبورد شلوغ.

برای کامپوننت‌ها توکن رنگ، فاصله و شعاع یکپارچه تعریف کن.

قیمت نهایی باید از داده‌های خام و قیمت‌های دریافتی بصری متمایز باشد.

هر جدول باید خوانا، واکنش‌گرا و دارای حالت خالی و خطا باشد.

هیچ داده‌ای فقط با رنگ منتقل نشود؛ متن وضعیت نیز نمایش داده شود.

کامپوننت‌های UI قابل استفاده مجدد برای کارت، تب، جدول، پاپ‌آپ، فیلتر و نمودار بساز.

قبل از افزودن افکت بصری، خوانایی و سرعت رابط را کنترل کن.

# ۲۰. معیار پذیرش نسخه اول

کاربر مدیر می‌تواند گروه، دسته، محصول و برند را مدیریت کند.

هر محصول دارای product_code یکتا است.

کاربر می‌تواند منبع را مرکزی یا از صفحه دسته ایجاد کند.

فایل و متن خام بدون تغییر ذخیره می‌شود.

حداقل یک جریان دریافت دستی تا ثبت قیمت نهایی کار می‌کند.

قیمت کارخانه و انبار از هم جدا هستند.

قیمت مشکوک بدون تأیید قابل انتشار نیست.

جزئیات همه منابع یک قیمت در پنجره بازشو قابل مشاهده است.

نمودار روزهای بدون قیمت را به صفر نمی‌برد.

ارسال API به Website با product_code انجام می‌شود.

خطاهای دریافت و انتشار در داشبورد ثبت می‌شوند.

تمام عملیات مهم در Audit Log قابل پیگیری است.

# ۲۱. واژه‌نامه کوتاه

| اصطلاح | تعریف |
| --- | --- |
| product_code | کد یکتای مشترک محصول در سامانه و Website |
| Source Connector | ماژول اتصال به یک نوع منبع |
| Raw Data | اطلاعات دریافت‌شده پیش از هرگونه تغییر |
| Observation | یک مشاهده قیمت از یک منبع در یک زمان |
| Final Daily Price | قیمت نهایی تأییدشده برای یک محصول و روز |
| Anomaly | قیمت یا داده‌ای که با قواعد یا منابع دیگر ناسازگار است |
| Worker | پردازشگر مستقل عملیات زمان‌بر |
| Idempotency | جلوگیری از ثبت تکراری یک عملیات |

# پیوست: نمونه قرارداد داده قیمت

{
  "product_code": "REB-A3-14-ESF",
  "price_type": "factory",
  "price": 325000,
  "unit": "kg",
  "price_date": "1405-05-27",
  "source_id": "telegram-supplier-a",
  "approval_id": "APR-10245",
  "status": "approved"
}

این سند، بریف مرجع سامانه است و مبنای تبدیل نیازمندی‌ها به طراحی دیتابیس، API، رابط کاربری و برنامه توسعه قرار می‌گیرد.